# Polymarket 实时数据与模拟盘系统：目标与交付物

Oct 15, 2026 · @海辰

## 项目目标

做一套能实时采集 Polymarket 数据、驱动模拟盘、并能原样回放做回测的系统。三个目标按优先级排：

- 实战 Kafka：把课上学的概念（topic、分区、消费组、offset、压缩 topic）在真实数据上跑通，能讲清每个设计选择的理由。

- 可回放的模拟盘：同一份原始事件，既能实时驱动模拟交易，又能事后重放回测，两者跑同一套策略代码。

- 简历项目：每个阶段留下可量化的数字和看板截图，面试能讲 10 分钟不卡壳。

赚钱是长期方向，不是这一期的验收标准。

## 范围与非目标

第一期只做科技/AI 类市场，全部用 Python，先订阅 20–50 个活跃市场。

范围内

- 数据：市场列表（Gamma API）、订单簿与成交（CLOB WebSocket market 频道）、评论（RTDS WebSocket）

- 处理：原样入 Kafka、归档、本地重建订单簿、计算指标、模拟交易、回放回测

- 展示：Grafana 看板

暂不做（非目标）

- 真钱下单（等模拟盘稳定、确认 Polymarket US 在华盛顿州可用后再议）

- 模拟挂单排队成交（第一版只模拟主动吃单）

- 全市场订阅、上云部署、情绪分析（放到阶段 6）

- Kafka Streams（阶段 3 可选，用 Java 重写一个小聚合作为加分项）

## 技术栈与运行环境

台式机当 24 小时服务器，所有程序都跑在它上面；笔记本只负责写代码，通过 SSH 远程连过去。

| 层 | 选择 | 跑在哪 |
| --- | --- | --- |
| 远程开发 | Windows 自带 OpenSSH 服务 + VS Code Remote-SSH；在外网时加 Tailscale | 笔记本 → 台式机 |
| 消息总线 | Apache Kafka 单节点（KRaft 模式）+ Kafka UI，用 docker-compose 启动 | 台式机 Docker Desktop（WSL2） |
| 主力语言 | Python 3.12 + confluent-kafka + websockets | 台式机 |
| 冷数据 | Parquet（按日期分区）+ DuckDB | 台式机硬盘，以后迁到 S3 |
| 热数据 | Postgres | 台式机 Docker |
| 看板 | Grafana | 台式机 Docker |
| 版本管理 | Git + GitHub 私有仓库 | 两台都有 |

因为 Python 程序和 Kafka 在同一台机器上，程序连 localhost:9092 就行，避开了跨机器连 Kafka 最常见的网络配置坑。

## 分阶段交付物与验收标准

共 7 个阶段，阶段 0–5 预计 9–12 周；每个阶段只有满足验收标准才进入下一阶段。

| 阶段 | 预计时长 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 搭环境 | 1 个周末 | 笔记本 SSH 免密登录台式机；VS Code 远程打开项目；docker-compose 跑起 Kafka + Kafka UI；Git 仓库 | 在笔记本的 VS Code 终端里发一条测试消息，在 Kafka UI 网页上能看到 |
| 1 数据接入 | 1–2 周 | 市场发现程序（筛选科技/AI 市场，写入压缩 topic）；订单簿/成交采集器；评论采集器；断线重连与心跳 | 连续运行 24 小时无人工干预；每条消息带本地接收时间 |
| 2 归档与查询 | 1 周 | Kafka → Parquet 归档消费者；DuckDB 分析脚本；数据质量检查（缺口、重复） | 用 DuckDB 查出任一市场过去 24 小时的成交和盘口变化 |
| 3 实时计算 | 2 周 | 本地订单簿重建；指标（中间价、价差、盘口不平衡、成交流向、评论热度）写回 Kafka 和 Postgres；Grafana 看板 | 本地订单簿与交易所 REST 快照抽查一致；看板实时刷新 |
| 4 模拟交易引擎 | 2–3 周 | 策略接口；模拟吃单撮合（含手续费、滑点、延迟）；持仓与盈亏；交易所适配器接口 | 跑一个简单策略 1 周，每笔模拟成交都能追溯到当时的盘口 |
| 5 回放与回测 | 1–2 周 | 按原始时间顺序回放 Parquet/Kafka 数据，驱动同一套策略代码 | 同一时间段回放结果与实时模拟盘结果一致（差异可解释） |
| 6 扩展（选做） | 按兴趣 | 评论情绪指标；S3 + Athena 归档；Kafka Streams 聚合；Polymarket US 小资金实盘 | 各自单独定义 |

## 简历指标

每个阶段结束时记录下面的数字，最后写成简历上的 3–4 条要点。

| 指标 | 怎么量 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- |
| 吞吐量（事件/秒，峰值与日均） | Kafka UI 或消费者日志统计 | 1、3 |
| 端到端延迟（交易所时间 → 指标写出） | 消息里的交易所时间戳 vs 处理完成时间，取 p50/p99 | 3 |
| 数据完整率 | 断线次数、补数据后的缺口时长占比 | 1、2 |
| 日数据量与存储成本 | Parquet 每日大小、压缩比 | 2 |
| 回放一致性 | 回放 vs 实时模拟的成交笔数和盈亏差异 | 5 |
| 模拟盘表现 | 盈亏、胜率、最大回撤（如实写，亏了也写原因） | 4、5 |

简历要点示例：设计并实现基于 Kafka 的预测市场实时数据平台，接入 3 类 WebSocket/REST 数据源，日处理 X 百万事件，p99 延迟 Y 毫秒，支持事件级回放回测。

## 风险与注意事项

| 风险 | 后果 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 美国用户只能在 Polymarket US 交易（需 KYC），国际版接口不能用来真钱下单 | 实盘阶段要换接口 | 阶段 4 起做交易所适配器；实盘前确认华盛顿州是否开放 |
| 模拟盘按中间价成交，结果虚高 | 误以为策略赚钱 | 只模拟吃单，逐档吃订单簿，计入手续费和延迟 |
| WebSocket 断线、漏消息 | 订单簿错乱、数据有缺口 | 心跳 + 自动重连 + 重连后重新拿快照；记录缺口 |
| 台式机睡眠、重启、Windows 自动更新 | 采集中断 | 关闭睡眠；Docker 容器设为自动重启；设置更新时段 |
| 网上教程多是 CLOB 旧版（2026 年 4 月已升级 V2） | 代码跑不通 | 以官方文档为准 |
| 范围膨胀 | 迟迟做不完 | 严格按阶段验收，阶段 6 内容不提前做 |

## Sources

- Polymarket API 文档

- RTDS 实时数据（评论）

- 美国用户如何使用 Polymarket（2026）